คำนำ

แผนการดำเนินงาน ฉบับนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ )  ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ จังหวัด อำเภอ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)  และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๔)  รวมทั้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตตำบล เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  มีเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมทั้งทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเกษตรและการอุตสาหกรรม ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา,ศาสนา,ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับทุกภาคฝ่ายในตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลขุนทองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนพัฒนาตำบลสามปี  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕   ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาในการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งหมดที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔    ทำให้แนวทางดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอนที่  ๑การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  แล้วจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  ๒   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน   เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน    และปิดประกาศแผนการดำเนินงาน   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- แสดงความสอดคล้องกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๔

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

- ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

- ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

((((((((((

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔

# องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและปรับปรุง ดูแลรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ แนวทางที่ ๓ การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามทางสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า แนวทางที่ ๔ การจัดให้มีสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกาย | 19 | 23.17 | 3,589,726 | 15.27 | ส่วนโยธา |
| รวม | 19 | 23.17 | 3,589,726 | 15.27 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย แนวทางที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน แนวทางที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3 3 | 3.65 3.65 | 145,000 240,000 | 0.61 1.02 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร |

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔

# องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง   อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  วัตถุประสงค์      เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ

ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕๓ | พ.ศ. ๒๕๕๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ | โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ภายใน อบต.ขุนทอง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ | ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต. ขุนทอง ขนาดหน้าห้องกว้าง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ห้อง ลึก ๕ เมตร รวม ๑ หลัง ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑๖๒ ตารางเมตร | ๑๙๐,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ | อบต.ขุนทอง อบต.ขุนทอง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔

# องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง   อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  วัตถุประสงค์      เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ

ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕๓ | พ.ศ. ๒๕๕๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ | โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ภายใน อบต.ขุนทอง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ | ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต. ขุนทอง ขนาดหน้าห้องกว้าง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ห้อง ลึก ๕ เมตร รวม ๑ หลัง ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑๖๒ ตารางเมตร | ๑๙๐,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ | อบต.ขุนทอง อบต.ขุนทอง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

๒