แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

# ของ

# องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การวางแผนพัฒนาตำบล  เป็นกระบวนการที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้แผนพัฒนาตำบลจะต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลและยึดแนวทางนโยบายของรัฐบาล เป็นหลัก

แผนพัฒนาตำบลประจำปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติและรายการประสานแผนงานโครงการของจังหวัด  อำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านพัฒนาให้กับประชาชนที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนา คือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาประจำปีฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการจัดการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

| เรื่อง |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ | ๑ |
|  | ๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑ |
|  | ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๑ |
|  | ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๑ |
|  | ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | ๒ |
| ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม | ๓ |
|  | บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม | ๔ |
|  | แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ | ๖ |
|  | ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖ |
|  | ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๑ |
|  | ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๓ |
|  | ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑๔ |
|  | ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ | ๒๐ |
|  | ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แบบ ผด.๐๒/๑ | ๒๖ ๓๑ |
| ภาคผนวก | ๓๒ |

ส่วนที่  ๑

บทนำ

_________________

๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

“แผนการดำเนินงาน”  เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

- เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการจัดทำงบประมาณประจำปี

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- เพื่อประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำ ๓ ขั้นตอน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- การประกาศแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วประกาศใช้แผนการดำเนินงานและนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่  ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑1 | ๑5.07 | ๔,๒65,๐๐๐ | 14.91 | กองช่าง |  |
| ๑.๒ แผนงานการเกษตร 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ 1 | 6.67 1.37 | 4๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ | 1.40 1.05 | กองช่าง กองช่าง |  |
| รวม | ๑3 | 23.11 | ๔,965,๐๐๐ | 17.36 |  |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๔ | ๕.48 | ๒๙7,35๐ | 1.04 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๒.74 | ๑๔๐,๐๐๐ | 0.49 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| รวม | ๖ | ๘.22 | ๔๓7,35๐ | 1.53 |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓ | ๔.11 | 3๖๐,๐๐๐ | 1.26 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| รวม | ๓ | ๔.11 | 3๖๐,๐๐๐ | 1.26 |  |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๒ | ๒.74 | ๔๐,๐๐๐ | ๐.14 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข | 8 | 10.96 | ๑,28๐,๐๐๐ | 4.48 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| ๔.3 แผนงานงบกลาง | 4 | 5.48 | ๑4,913,69๐ | 52.15 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| ๔.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 2.74 | 2๐,๐๐๐ | 0.07 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| ๔.5 แผนงานการเกษตร | ๒ | 2.74 | ๒1๐,๐๐๐ | 0.73 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| รวม | ๑8 | 24.66 | ๑6,463,96๐ | 57.57 |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |
| 5.๑ แผนงานการศึกษา | ๗ | 9.59 | ๔,631,14๐ | 16.20 | กองการศึกษาฯ |  |
| 5.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๒ | ๒.74 | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.35 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | ๑๐.96 | ๔7๐,๐๐๐ | 1.64 | กองการศึกษาฯ |  |
| 5.4 แผนงานการเกษตร | ๑ | ๑.36 | 30๐,๐๐๐ | ๑.05 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| รวม | ๑8 | ๒๔.65 | ๕,501,14๐ | 19.24 |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |
| 6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๔ | 19.18 | 770,๐๐๐ | 2.69 | สำนักงานปลัดฯ |  |
| 6.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๑.37 | ๑๐๐,๐๐๐ | 0.35 | กองช่าง |  |
| รวม | ๑๕ | 20.55 | 870,๐๐๐ | 3.04 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๗3 | ๑๐๐.๐๐ | 28,597,1๘๐ | ๑๐๐.๐๐ |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ที่ 11(บ้านนายวัชระ-นานายประมวล) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7(สามแยกคอกหมู-สามแยกสวนนายสนิท) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวัชระ - นานายประมวล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกคอกหมู - สามแยกสวนนายสนิท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 205,000 500,000 | หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 7 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 (บ้านหน้านายสว่าง-โรงสีชุมชน) ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6(บ้านหญ้าคา ม.6-บ้านขามเตี้ย ต.ห้วยยาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสว่าง - โรงสีชุมชน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6 - บ้านขามเตี้ย ตำบลห้วยยาง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 500,000 | หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 6 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 | ปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ 2(เส้นกลางบ้าน-บ้านนายองอาจ) ปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9(จากถนนลาดยาง-ถังประปาใหม่) | เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน - บ้านนายองอาจ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร (สายจากถนนลาดยาง - ถังประปาใหม่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 204.75 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 165,000 | หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | ปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกบ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4(สายสระขาม) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1(อ่างโสกงูเหลือม-ถนน 202) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยทำการปรับปรุงถนนดิน (สายสระขาม) โดยทำการยกระดับถนนดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,787.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร (สายอ่างโสกงูเหลือม - ถนน 202) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 507 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 375,000 500,000 | หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 10 | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8(ไร่นายกุหลาบ-ไร่นายบุ) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3(ถนนสายคลองห้วยสามง่ามจากถนน202-นานายดำรงค์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร (สายไร่นายกุหลาบ-ไร่นายบุ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 825 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 643.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร (ถนนสายคลองห้วยสามง่ามจากถนน202 - นานายดำรงค์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 468 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 500,000 | หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 12(ฟาร์มหมู-โสกสนวน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร (สายฟาร์มหมู - โสกสนวน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 250,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างทำนบกักเก็บน้ำบ้านเพียไซย์ หมู่ที่ 5 (ชำรุดจากอุทกภัยปี 53) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทำนบกักเก็บน้ำโดยก่อสร้างทำนบกักเก็บน้ำ (จุดที่ 1 หลังโรงเรียน , จุดที่ 2 นานายสวัสดิ์) โดยทำการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 3 แถว ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำเซาะทั้ง 2 ด้าน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 400,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน | อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ | 300,000 | ต.ขุนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อส.ปฟ.)กิจกรรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง | เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร. ค่าวัสดุฝึก ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมฯ ค่าวัสดุฝึก ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 107,350 100,000 40,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆของศูนย์ อปพร.ตำบลขุนทอง เช่นกระบองไฟกระพริบ ไฟฉาย เปล เตียงสนาม ฯลฯ | 50,000 | ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น ค่าฝึกอบรม จัดเวทีประชาคม ตั้งด่านตรวจ การสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าจัดฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 100,000 40,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

๓.  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการสนับสนุนส่งเสริมการรวมกล่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขุนทองให้มีอาชีพเสริมภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร คู่มือประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ในตำบลขุนทอง ส่งเสริมด้านการตลาด ฝึกอบรมให้ความรู้ในทุกด้าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับกลุ่มอาชีพในตำบลขุนทอง เช่น ค่าตอ่บแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าป้าย ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 40,000 20,000 300,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์และช่วยเหลือให้ครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ จัดซื้อถุงยังชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีอาชีพและรายได้สำหรับยังชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับจัดทำโครงการ | 20,000 20,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์ป้องกัน การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว รณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม นิทรรศการ ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ | 170,000 70,000 30,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 7 | โครงการสนับสนุนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) อบต.ขุนทอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โครงการแก้ไขปัญหาขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการ จัดอบรมหรือส่งบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม จัดบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคนทา และโคกสี จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม นิทรรศการ ฝึกอบรมและให้ความรู้การแก้ไขปัญหาขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 700,000 40,000 20,000 240,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการบริการตรวจสุขภาพประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม นิทรรศการ ฝึกอบรมและให้ความรู้การบริการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 10,000 | ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนทอง ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร | 165,690 11,640,000 3,024,000 84,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โครงการ 5 ส สุขใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง ทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ขุนทอง รณรงค์หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้ร่วมพัฒนาและรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม 5 ส สุขใจ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างในการประชุม ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 10,000 10,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาต้นไม้ และป่าไม้ เช่น โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 10,000 | ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นค่าจัดประชุมคณะกรรมการฯ / คณะอนุกรรมการฯ เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ ค่าอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ายานพาหนะ ค่าสถานที่ศึกษาดูงานค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลงานตามโครงการ ฯลฯ จ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ ค่าป้ายโครงการ และป้ายการดำเนินงานต่างๆ ค่าปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดทำโครงการ | 200,000 | ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

๕.  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๕.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบฯ ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบฯ | 279,300 15,000 10,000 10,000 96,900 64,410 240,100 15,000 10,000 10,000 83,300 55,370 | ศพด.บ้านโคกสี ศพด.บ้านหนองหว้าเอน | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 5 6 7 | ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการบัณฑิตน้อย อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตำบลขุนทอง โครงการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.7แห่ง จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กเล็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.7แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าเอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ | 220,480 1,177,280 30,000 2,264,000 50,000 | ศพด.(อบต.) รร.(สพฐ.) ศพด.(อบต.) รร.(สพฐ.) ศพด.(อบต.) | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ" โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | จัดกิจกรรม นิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ จัดกิจกรรม นิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ | 50,000 50,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ขุนทองเกมส์" โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีเยาวชน/ประชาชนของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลขุนทอง ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ | 60,000 60,000 50,000 90,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 8 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการประเพณีเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ ในการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องอัฐบริขาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ | 100,000 40,000 50,000 20,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.4  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม พิธีทูนขวัญข้าว บายศรีสู่ขวัญกระบือ ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ ในการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | 300,000 | ต.ขุนทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

๖.  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง | จัดเวทีเคลื่อนที่ออกพบปะประชาชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/ผลงานอบต. รับฟังปัญหาและจัดให้มีกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น ชำระภาษี ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯลฯ ตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม อาทิการทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ/ป้าย ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆ เป็นค่าบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบฯ | 60,000 10,000 30,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 | โครงการทบทวนแผนชุมชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ทั้ง 12 หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 1.จัดทำเอกสารแผนพัฒนา อบต. และแผนพัฒนาเพิ่มเติม 2.จัดประชุมองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาฯ 3.จัดประชุมประชาคมระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน 4.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ อบต. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | 40,000 30,000 15,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 9 10 | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธี โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอบต. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ อบต.ขุนทอง | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ ในการดำเนินงานตามโครงการ ค่าจ้างสถาบันการศึกษา ทำการศึกษา วิจัย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง จัดฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ | 10,000 30,000 60,000 50,000 | อ.บัวใหญ่ ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 12 13 14 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ขุนทอง โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ขุนทอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามโครงการ ดำเนินโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการอื่น ๆ และประชาชนในท้องถิ่นร่วมแข่งขันกีฬาและพบปะกัน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ดำเนินโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้กับประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 300,000 20,000 15,000 100,000 | ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง ต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

๖.  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารังวัดแนวเขตที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์และออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลขุนทอง | 100,000 | ต.ขุนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท - โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth | 66,000 | อบต.ขุนทอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไม่นำมารวมในแบบ ผด.01

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ประจำปี ๒๕๖๓

---------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖  ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ประจำปี ๒๕63 เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่ ๓๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์

( นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

# Text boxes

2

แบบ ผด.01

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02/1